| 04/2009 |  |
| --- | --- |
| 8.4.2009 | Zahájení fyzické realizace stavby |
| 8.4.2009 | Připevnění velkoplošného reklamního panelu - billboardu |
| 21.4.2009 | Odsouhlasená změna č. 6 - personální zajištění |
| 21.4.2009 | Odsouhlasená změna č. 7 - finanční plán |
| 04/2009 | Na stavbě byly prováděny bourací práce |
| 04/2009 | Zpracováno "Posouzení příčin vlhkosti a poruch a návrh nápravných opatřeních". Zpracovala firma DEK-PROJEKT s.r.o., Praha |
| 10.4. - 15.5.2009 | Zpracován "Mykologický průzkum krovové a stropní konstrukce"a navržena opatření, resp. výměna poškozených prvků. Zpracovala firma OK Pyrus a.s., Brno |