| 06/2009 |  |
| --- | --- |
| 1.6.2009 | Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 04/2009; vystaveny fa. č. 03309, 03409, 03509 |
| 5.6.2009 | Odsouhlaseny provedené práce za období 05/2009, vystavena fa. č. 09000184 |
| 19.6.2009 | Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 05/2009, vystavena fa. č. 04509, 04609, 04709 |
| 23.6.2009 | Odsouhlasena změna č. 8 - změna cen stavebních dílů v benefitu, změna harmonogramu realizace projektu, změna finančního plánu (všechny změny jsou v návaznosti na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby) |
| 6/2009 | Dokončeny hlavní bourací práce, otlučení omítek, vybourány a odstraněny podlahové konstrukce, zahájeny práce na vybourávání vnitřních otvorů, osazování překladů |