| 07/2009 |  |
| --- | --- |
| 13.7.2009 | Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 06/2009, vystaveny fa. č. 06009, 05909, 05809 |
| 14.7.2009 | Odsouhlaseny provedené práce za období 06/2009, vystavena fa. č. 09000235 |
| 22.7.2009 | Ukončeny činnosti při zpracování výběrového řízení, vystavena fa. č. 09606 |
| 23.7.2009 | Předložena III. monitorovací zpráva a žádost o platbu na RRR NUTS II |
| 07/2009 | Probíhají práce spojené se statickým zajištěním stavby a konstrukcí, zahájeny práce na výměně stropu nad 2. NP, zahájeny na základě konstrukcích výtahové šachty |