| 08/2009 |  |
| --- | --- |
| 11.8.2009 | Rozhodnuto o nutnosti provést výměnu krovu a celém rozsahu |
| 11.8.2009 | Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 07/2009, vystaveny fa. č. 06809, 06709, 06609 |
| 14.8.2009 | Odsouhlaseny provedené práce za období 07/2009, vystavena fa. č. 09000274 |
| 27.8.2009 | Odsouhlaseno provedení výměny krovu v celém rozsahu, zahájeno výběrového řízení na zhotovitele víceprací |
| 08/2009 | Provedeny práce spojené s výměnou stropu nad 2. NP, zahájena demontáž krovu a bednění střechy a obnova střechy sedlové, zahájeno zdění výtahové šachty |