| 2007 |  |
| --- | --- |
| 04/2007 | Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace |
| 04 - 09/2007 | Zpracování záměru a organizační příprava |
| 07/2007 - 02/2008 | Zpracování stavební projektové dokumentace |
| 12/2007 | Výběrové řízení na zpracovatele žádosti do ROP |
| 12/2007 - 03/2008 | Zpracování žádosti do ROP |