1/2009

| 10/2008 - 01/2009 | Doplňování žádosti a dokladové části dle požadavků FM EHP/Norska |
| --- | --- |
| 2 - 3/2009 |  |
| 16.02.2009 | Pozitivní rozhodnutí výboru Finančních mechanismů ve věci žádosti č. CZ0146 - Modernizace a vybaení Základní umělecké školy Bystré = vystavení "Grant Offer Letter" (GOL) |
| 02/2009 | Upřesnění indikátorů, předložení dohody o udělení grantu a vyjádření se k podmínkám Zpracování harmonogramu "Updated time scheude" (UTS) Zpracování "Project Implementation Plan" (PIP) |
| 03/2009 | Aktualizace kontaktních osob, aktualizace PIP |
| 12.03.2009 | Schválení projektu v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska = zahájení realizační fáze |
| 02 - 03/2009 | Proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby |
| 02 - 03/2009 | Proběhlo výběrové řízení na zpracování podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby |
| 02 - 03/2009 | Proběhlo výběrové řízení na výkon autorského dozoru |
| 4/2009 |  |
| 04/2009 | Doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace - čestná prohlášení, bezdlužnost vůči státním institucím, finanční indentifikace a prohlášení o DPS |
| 6 - 7/2009 |  |
| 03.06.2009 | Podpis dohody ("Grant Agreement") o udělení k projektu č. CZ04614 |
| 29.06.2009 | Vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace č: 107, dohoda o udělění grantu k projektu č. CZ0146 mezi Českou republikou, ministerstvem financí a městem Bystré |
| 06 - 07/2009 | Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby |
| 06 - 07/2009 | Zastupitelstvo města schválilo pořadí ve výběrovém řízení a rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo s firmou BÁČA, Polička s.r.o., P. Jilemnického 657, Polička, IČO: 25268422 |