2008

| 08-09/2008 | Prvedeno výběrové řízení na zpracovatele dalších výběrových řízení |
| --- | --- |
| 11/2007 - 02/2008 | Aktualizace projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (Ing. Jedlička) |
| 11/2007 - 02/2008 | Zpracování žádosti o dotaci z FM EHP/Norska (Leinweberová Jiřina, Machatová Vlasta, Musilová Romana, Martinů Petra, Pruška Jiří, Pruška Lukáš, Dvořák Jan) |
| 02/2008 | Podání žádosti o přiznání dotace z FM EHP/Norska |
| 29.02.2008 | Potvrzení o přijetí žádosti |
| 03 - 10/2008 | Aktualizace a upřesňování žádosti dle požadavků FM EHP/Norska |
| 10/2008 - 01/2009 | Doplňování žádosti a dokladové části dle požadavků FM EHP/Norska |